U S N E S E N Í   Č. 5/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice

ze dne 26. října  2017

- ZO schválilo program jednání ZO.

- ZO bere na vědomí informaci starosty k provedené kontrole usnesení.

- ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO za období od 5. 8. 2017 do 26. 10. 2017.

- ZO schválilo smlouvu č. NV 07/2017 o pachtu vodohospodářského zařízení a zajištění jeho provozu. Propachtovatel Obec Bílovice přenechává touto smlouvou  pachtýři (SVK UH) za úplatu k dočasnému užívání a používání vodohospodářského zařízení za účelem zajištění dodávky pitné vody v obci Bílovice. Pachtovné za propachtované vodohospodářské zařízení (968 m nových vodovodních řadů) činí 500,- Kč/1 rok. Pachtovné může být upravováno dodatky ke smlouvě v závislosti na rostoucím počtu připojovaných EQ obyvatel.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

T: do 5. 11. 2017

- ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2017 uzavřené s firmou SVS-CORRECT, spol. s r.o. Bílovice na dodávku stavebních prací v rámci stavby: „ Bílovice – oprava komunikace, dolní konec Pod Floriánkem“. Předmětem dodatku je změna článku II. doba a místo plnění – termín dokončení stavby se prodlužuje do 31. 10. 2017.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek ke smlouvě.

T: do 30. 10. 2017

- a) ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu provádění stavby: „Rekonstrukce ČOV Bílovice“.

b) ZO na základě informace starosty schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  č. 461/17 vč. přílohy, uzavřené se zhotovitelem díla: „Sdružení – Bílovice 2017“ VHZ – DIS, spol. s r.o. Brno. Předmětem dodatku je úprava článku II. doba a místo plnění – termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 30. 11. 2017, dále článek VI. cena díla – cena díla se navyšuje o částku 438.341,53 bez DPH, tzn. smluvní částka 4.275.729,42 Kč se navyšuje na částku 4.714.070,95 Kč bez DPH. Přílohou dodatku jsou schválené změnové listy č. 1,2,3.

c) ZO schválilo objednávku na nutné dodatečné práce (vícepráce) v rámci provádění rekonstrukce ČOV ve výši 67.788,- Kč bez DPH.

d) ZO schválilo na základě změny termínu dokončení stavby: „Rekonstrukce ČOV Bílovice“ (z 30. 9. na 30. 11. 2017), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zajištění TDI stavebníka s firmou KRÁL-SERVICE s.r.o. St. Město. Předmětem dodatku je vzhledem k prodloužení výkonu činnosti TDI navýšení ceny díla o 30.000,- Kč bez DPH.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek.

T: do 5. 11. 2017

- a) ZO bere na vědomí informaci o průběhu stavby: „Bílovice – opěrná zeď v ulici U Floriánka“.

b) ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SV-STAV, s.r.o. Bílovice na zhotovení stavby: „Bílovice – opěrná zeď v ulici U Floriánka“. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 344.425,29 bez DPH. Původní cena díla 2.771.758,- Kč se navyšuje na cenu 3.116.183,- Kč bez DPH. Zároveň se dodatkem mění termín dokončení díla z 24. 11. 2017 na 15. 12. 2017. Důvodem dodatku je změna technologie provádění stavby v úseku staničení č. 39 – 59 (mikropiloty).

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek.

T: do 5. 11. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu stavby: „Oprava komunikace a parkovací stání pod hřbitovem“.

- ZO bere na vědomí informaci starosty:

    - o provedení rekonstrukce zahrady MŠ – I. etapa

    - o dokončení instalace herního dětského prvku na hřišti ve Včelarech

- ZO schválilo smlouvu č. 1030038971/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Bílovice (budoucí povinný), E.ON DISTRIBUCE, a.s., zastoupená společností E.ON, s.r.o. (budoucí oprávněná). Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN, uzemění a skříň, na pozemku Obce 1539/1 v k.ú. Bílovice, za účelem provozování, obnovy, údržby. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu v celkové výši 15.000,- Kč bez DPH.

ZO ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu.

T: do 10. 11. 2017

- ZO schválilo poskytnutí investičního transferu fyzické osobě na základě prokazatelných nákladů vložených do majetku Obce (realizace odbočky kanalizačního řadu na horním konci ve Včelarech). Výše investičního transferu činí 4.578,- Kč.

ZO ukládá starostovi dořešit administrativně investiční transfer.

T: do 10. 11. 2017

- ZO schválilo provedení výměny svítidel na sloupech veřejného osvětlení v lokalitě pod smuteční síní firmou PECHA-MONT Spytihněv s.r.o. v částce 51.657,- Kč vč. DPH.

ZO ukládá starostovi objednat provedení výměny.

T: do 10. 11. 2017

- "Obec Bílovice, zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Bílovice, Bílovice č. p.440, příspěvková organizace, schvaluje zapojení do projektu MAP1 a MAP2, realizovanými městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské Hradiště a schvaluje spolufinancování 5%  na těchto projektech. Přesná  výše spolupodílu připadajícího na obec Bílovice bude propočtena v poměrné výši dle počtu žáků ZŠ Bílovice, Bílovice 440 a dětí MŠ Bílovice, Bílovice 440, příspěvková organizace."

- ZO bere na vědomí informaci místostarosty o potřebnosti pořízení štěpkovače dřevní hmoty pro potřeby obce, informaci o typech strojů a možnosti financování.

ZO schválilo podání žádosti o dotaci z programu Rozvoje venkova ze Státního intervenčního fondu pro pořízení štěpkovače.

ZO schválilo poskytnutí podílu Obce v částce do 150.000,- Kč vč. DPH.

ZO ukládá JUDr. P. Dostálkovi zajistit podání žádosti o dotaci.

T: do 30. 10. 2017

ZO ukládá místostarostovi řešit dodávku štěpkovače v souladu s podmínkami poskytnuté dotace.

T: dle podmínek dotační výzvy

- ZO schválilo nabídku p. Dvorského na výměnu kotle v bytě č. 10 na bytovém domě č.p. 64 v částce 36.672,- Kč vč. DPH.

ZO ukládá místostarostovi zajistit výměnu kotle.

T: do 31. 10. 2017

- ZO bere na vědomí informaci k opatření na ochranu dat GDPR.

ZO ukládá Ing. A. Skovajsovi zajistit informace o cenových nabídkách firem

zajišťujících softwarovou přípravu na opatření GDPR.

T: do 31. 12. 2017

- ZO schválilo smlouvu o dílo č. 003/2017 na vypracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti,na základě které bude provedena stavba: „Bílovice – propojení stoky „ALL“ a sběrače a u bytových domů č.p. 464 a 465. Konečná cena díla je 27.500,- Kč.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu a koordinovat přípravu stavby.

T: podepsat do 5. 11. 2017

koordinovat do 06/2018

- ZO schválilo na základě vyvěšeného záměru prodej vozidla AVIA 31 doposud využívaného SDH Bílovice. Minimální prodejní cena je stanovena na 20.000,- Kč.

ZO ukládá místostarostovi zajistit prodej vč. celkové administrace.

T: do 31. 12. 2017

- ZO schválilo prodej částí pozemků ve vlastnictví Obce

p.č.   32/1 v k.ú. Bílovice 16 m² cena za 1 m² 300,- Kč

p.č. 123/1 v k.ú. Bílovice 22 m² cena za 1 m² 300,- Kč (po ukončení digitalizace

přečíslován na 1833)

Části pozemků budou odprodány fyzické osobě na základě vyvěšeného záměru.

ZO ukládá Ing. Skovajsovi a starostovi dořešit administrativně schválený prodej.

T: do 31. 12. 2017

- ZO schválilo prodej pozemku p.č. 193/20 v k.ú. Včelary 78 m². Cena za 1 m²  100,- Kč. Pozemek bude odprodán fyzické osobě na základě vyvěšeného záměru.

ZO ukládá Ing. Skovajsovi a starostovi dořešit administrativně schválený prodej.

T: do 31. 12. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o přípravě rozpočtu na r. 2018.

ZO ukládá všem zastupitelům doplnit návrh investičních a neinvestiční akcí, které by měly být začleněny do rozpočtu na r. 2018.

T: do 10. 12. 2017

- ZO bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru V. Brázdila o čerpání rozpočtu k 30. 9. 2017.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7:

Příjmy celkem:		280.000,- Kč

Výdaje celkem:		280.000,- Kč

Financování celkem:	           0,- Kč

- ZO schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o dodávce tepelné energie s firmou REÚSS ENERGETIKA a.s., a to na dobu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

ZO ukládá místostarostovi administrativně dořešit změnu dodavatele.

T: do 15. 12. 2017

ZO doporučuje řediteli ZŠ a MŠ Bílovice, uzavřít taktéž smlouvy s firmou REÚSS ENERGETIKA, a.s. pro objekty MŠ a ZŠ.

ZO ukládá místostarostovi konzultovat tuto záležitost s ředitelem ZŠ a MŠ Bílovice.

- ZO schválilo změnu závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Bílovice ve výši 307.824,- Kč. Finanční částka se převádí z prostředků přidělených na provoz do investic. Žádost ZŠ a MŠ Bílovice o provedení změny je přílohou usnesení.

- ZO schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce, uzavřené se Zlínským krajem. Předmětem dodatku je úprava čl. VII způsob a úhrada nákladů a platební podmínky, odst. 1 správa JDTM ZK. Obec Bílovice bude hradit roční finanční příspěvek za správu JDTM prostřednictvím účtu sdružených prostředků zřízeného Zlínským krajem.

Příspěvek je sjednán na období: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018, 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019, 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020, 1. 11. 2020 – 31. 10. 2021.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek.

T: do 31. 10. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o nutnosti provedení opatření za účelem ochrany majetku osob na pozemcích 1209 a 1210 v k.ú. Bílovice, které sousedí s areálem TJ Bílovice.

ZO ukládá starostovi projednat s majitelem provedení opatření na ochranu majetku.

T: do 30. 11. 2017

- ZO schválilo na žádost vlastníka nemovitosti č.p. 175 v Bílovicích provedení plnohodnotného zpevnění (betonový podklad + zámková dlažba) části parcely 1540/12 v k.ú. Bílovice ve vlastnictví Obce. Zpevnění provede vlastník nemovitosti na vlastní náklady z důvodu potřebnosti zajištění přístupu do nemovitosti.

ZO ukládá starostovi poskytnout součinnost při přípravě prováděných prací.

T: do ukončení stavební přípravy

- ZO bere na vědomí informaci o poruše zdiva v II. budově ZŠ (tělocvična, kuchyň, jídelna), kterou zmínil ředitel ZŠ Mgr. Kolařík a na základě ní ZO schvaluje provedení geologického a statického posudku v rámci budoucí opravy a stabilizace tohoto objektu.

ZO ukládá starostovi zajistit provedení uvedených posudků.

T: do 31. 12. 2017

- ZO bere na vědomí informaci Ing. A. Skovajsi o možné přeszahraniční spolupráci s obcí Miloslavov a městem Börnl.

………………………….............                                         ……………………………………

Petr Fusek                                                                          Ing. Lukáš Uherek

starosta obce                                                                         místostarosta obce