U S N E S E N Í   Č. 6/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice

ze dne 14. prosince  2017

- ZO schválilo program jednání ZO vč. doplněných bodů.

- ZO bere na vědomí informaci starosty k provedené kontrole usnesení.

- ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO za období do 27. 10. 2017 do 14. 12. 2017 včetně informace o schválení rozpočtového opatření č. 8.

- ZO projednalo a schválilo Program o poskytování dotací z rozpočtu Obce Bílovice na r. 2018.

ZO ukládá paní E. Kozelkové koordinovat příjem žádostí o poskytnutí dotace, vypracovaných zájmovými spolky a zajistit administraci poskytování dotací v rámci Zákona č. 250/2000 Sb.

T: do 31. 1. 2018

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9 následovně.

příjmy celkem:		1.138.000,- Kč

výdaje celkem:		     83.000,- Kč

financování celkem:   - 1.055.000,- Kč

- ZO projednalo a schválilo schodkový rozpočet Obce Bílovice na r. 2018 a závazné ukazatele:

daňové příjmy  na položky

poplatky a dotace na položky

ostatní příjmy na paragrafy v celkové výši 32.330.600,- Kč

výdaje na paragrafy v celkové výši 42.020.600,- Kč

financování v celkové výši 9.690.000,- Kč

Součástí rozpočtu je i rozpočet sociálního fondu.

- ZO pověřilo RO provedením rozpočtového opatření v rámci hospodaření Obce Bílovice v období od 15. 12. 2017 do 31. 12. 2017.

ZO ukládá starostovi zajistit provedení rozpočtového opatření v uvedeném období.

ZO vezme na vědomí provedené změny v rozpočtu na nejbližším zasedání ZO.

T: do 31. 12. 2017

- ZO projednalo a schválilo na základě cenové nabídky vyhotovení projektové dokumentace na realizaci staveb: „Oprava chodníků na hřbitově, III. etapa, včetně nového veřejného osvětlení, oprava parkoviště a vjezdu na hřbitov od pálenice“ a „Výstavba 2. části místní komunikace Nad Floriánkem I. pálenice“ v celkové částce 261.360,- Kč vč. DPH.

ZO ukládá starostovi připravit návrh smlouvy a předložit jej k projednání na nejbližším jednání ZO.

T: do 2/2018

- ZO projednalo a schválilo Střednědobý rozpočtový výhled Obce Bílovice na období 2019 – 2020. Dokument je přílohou usnesení č. 6/2017.

- ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2017, uzavřené pro realizaci stavby: „Bílovice – oprava komunikace a parkovací stání v ulici U hřbitova“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 4. 2018 vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nedovolily dokončení stavby v r. 2017.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 1.

T: do 20. 12. 2017

- ZO schválilo smlouvu č. OT-014330040421/001 o zřízení věcného břemene. Smluvními stranami jsou: Obec Bílovice (povinný) a E-ON DISTRIBUCE, a.s. České Budějovice (oprávněný). Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemku Obce p.č. 1539/1 v k.ú. Bílovice za účelem provozování. Věcné břemeno je zřízeno úplatně za jednorázovou odměnu povinnému ve výši 2.000,- Kč bez DPH.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

T: do 20. 12. 2017

- ZO projednalo a schválilo dodatek č. 2 smlouvy o nájmu a provozování kanalizace, uzavřené 26. 8. 2016 mezi smluvními stranami: Obec Bílovice – vlastník, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uh. Hradiště – provozovatel. Předmětem dodatku je změna textu smlouvy v článku 7 – nájemné, odst. 7.3. splatnost nájemného. Původně hradil provozovatel vlastníkovi nájemné ve 12-ti stejných měsíčních splátkách, dle dodatku    č. 2 bude nájemné hrazeno ve čtyřech stejných čtvrtletních splátkách.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 2.

T: do 20. 12. 2017

- a) ZO bere na vědomí informaci o průběhu stavby: „Bílovice – opěrná zeď v ulici U Floriánka“.

b) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SV-STAV, s.r.o. Bílovice na zhotovení stavby: „Bílovice, opěrná zeď v ulici U Floriánka“. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 226.310,- Kč bez DPH. Celková dosavadní cena díla se mění z 3.116.183,- Kč na 3.342.493,- Kč bez DPH. Zároveň se dodatkem mění termín dokončení díla z 15. 12. 2017 na 30. 4. 2018. Důvodem dodatku je změna použitého zásypového materiálu. Ne výkopek, ale kamenivo a také změna profilu železobetonové zdi = navýšení objemu betonu + další manipulační práce se změnou spojené.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 2, vč. zhotovení textové části změnového listu, podepsaného TDS.

T: do 20. 12. 2017

- ZO zrušilo usnesení č. 5/2017, bod č. 4. Podstata zrušeného bodu je v kompetenci Rady obce, která se řešením bude zabývat na nejbližším jednání.

ZO ukládá členům RO projednat příslušný dokument.

T: do 30. 12. 2017

- ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  na zajištění výkonu TDI stavby: „Bílovice, opěrná zeď v ulici U Floriánka“, uzavřené s Vojtěchem Boráněm (Uh. Brod). Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění z 30. 11. 2017 na 30. 4. 2018 a  navýšení ceny díla o 26.200,- Kč z původních 55.000,- Kč na 81.200,- Kč. Důvodem jsou vícepráce, související s několika úpravami projektové dokumentace stavby.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 1.

T: do 20. 12. 2017

- ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění výkonu TDI stavby: „Bílovice, oprava komunikace a parkovací stání v ulici U hřbitova“, uzavřené s Ing. Miroslavem Poláškem (Uh. Brod). Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění z 30. 11. 2017 na 30. 4. 2018. Důvod: vzhledem ke klimatickým podmínkám v závěru roku 2017 se dokončení stavby přesune do r. 2018. Další ustanovení smlouvy se nemění.

ZO ukládá starostovi uzavřít dodatek č. 1.

T: do 20. 12. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o plnění rozpočtu Obce Bílovice k 30. 11. 2017.

- ZO bere na vědomí informaci starosty k dokumentu zaslaném občany obce Kněžpole na OÚ Bílovice, který souvisí s Veřejnou vyhláškou, Rozhodnutím, ve věci dodatečného povolení stavby: „Stavby v areálu firmy AZ BETON Kněžpole“.

- ZO schválilo příspěvek Regionu Za Moravú na opravu výtluků na polní cestě Březolupy Lapač – Lhota u Malenovic a to ve výši 5.000,- Kč.

………………………….............                                         ……………………………………

Petr Fusek                                                                          Ing. Lukáš Uherek

starosta obce                                                                         místostarosta obce