U S N E S E N Í   Č. 1/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice

ze dne 2. února  2017

- ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO za období od 16. 12. 2016 do 2. 2. 2017  a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, schválené RO 30. 12. 2016, která jeho projednáním byla pověřena dne 15. 12. 2016 ZO:

příjmy celkem:				1.884.000,- Kč

výdaje celkem:				4.069.000,- Kč

přebytek hospodaření celkem:		5.953.000,- Kč

- ZO bere na vědomí rozdělení rozpočtu Obce Bílovice na r. 2017 na položky.

Informaci o rozdělení podal V. Brázdil, předseda finančního výboru.

- ZO ukládá RO prověřit výhodnost převodu majetku do  společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště, a.s.

T: do 25. 3. 2017

- ZO bere na vědomí informaci paní E. Kozelkové k navýšení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Bílovice s platností od 1. 3. 2017.

ZO neschválilo navýšení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Bílovice s platností od 1. 3. 2017.

- ZO schválilo přílohu č. 1/2017 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovnického fondu, kterou se zavazuje poskytnout na tuto činnost v r. 2017 částku 35.000,- Kč z rozpočtu Obce.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

T: do 8. 2. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o jednání s vlastníky pozemků v lokalitě „Losky“ ohledně zpevnění příjezdu, přípravy projektové dokumentace na dobudování vodovodu a veřejného osvětlení v této lokalitě.

ZO bere na vědomí informaci starosty o nacenění zpevnění příjezdu v délce 472 m.  Toto by představovalo částku 464.569,- Kč vč. DPH.

ZO schválilo na základě cenové nabídky vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS) na prodloužení vodovodu a veřejného osvětlení v lokalitě „Losky“ za částku 76.000,- Kč.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu s Ing. Majíčkem na zpracování PD.

T: do 8. 2. 2017

ZO ukládá starostovi svolat informační schůzku s občany  lokality „Losky“.

T: do 15. 3. 2017

- ZO schválilo podání žádosti na opravu kaple (1922) v Bílovicích v rámci dotační výzvy MZe (SZIF).

ZO ukládá JUDr. P. Dostálkovi a starostovi jednat ve věci vypracování projektové dokumentace dle potřebného rozsahu opravy kaple, vč. zpracování rozpočtu.

ZO ukládá JUDr. P. Dostálkovi zpracovat žádost o dotaci a podat ji ve stanoveném

termínu.

T: do 10. 2. 2017

- ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330037972/001 se společností E.ON ČR s.r.o. na provedení stavby: „Bílovice, Včelary, Plucis, rozšíření sítě NN“ na pozemku Obce Bílovice p.č. 260 v k.ú. Včelary. Jednorázová náhrada za sjednaní věcného břemene je sjednána ve výši 3.000,- Kč bez DPH.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu

T: do 8. 2. 2017

- ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030035819/003 se společností E.ON DISTRIBUCE a.s., České Budějovice v rámci provedení stavby: „Bílovice, Buchta, kab. NN“ na pozemcích p.č. 1765/4, 1765/5, 1765/6, 1765/7, 1765/8 v k.ú. Bílovice, které jsou v majetku Obce Bílovice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 3.000,- Kč bez DPH.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu.

T: do 8. 2. 2017

- ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Bačíka na vypracování projektové dokumentace na:

  - „Oprava chodníku ve Včelarech“od silnice II/497 po KD

  - „Zpevněná manipulační plocha ve Včelarech“na parc.č.st. 31 a parc.č. 193/2 v k.ú. Včelary

Cena za dílo je 26.000,- Kč.

ZO ukládá starostovi objednat vyhotovení PD.

T: do 8. 2. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o přípravě rekonstrukce lávky přes Zlámanecký potok u č.p. 410.

ZO ukládá starostovi komunikovat s projektantem Ing. Mikulíkem a na dalším jednání ZO předložit smlouvu na vypracování projektové dokumentace.

T: březen 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o přípravě rekonstrukce obřadní síně OÚ.

ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. Všetečkovou, kdy předmětem smlouvy je zhotovení návrhu interiéru Obřadní síně Obecního úřadu v Bílovicích. Cena díla je 46.200,- Kč.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu a koordinovat průběh přípravy rekonstrukce.

T: do 8. 2. 2017

- ZO schválilo smlouvu o dílo č. 2017/001 s firmou AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY.COM, Doseděl Ladislav, Trávníček Michal,Jalubí. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž systémů závlah v areálu TJ Bílovice. Cena díla se sjednává ve výši 205.352,- Kč vč. DPH.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo a následně koordinovat průběh dodávky a montáže s ohledem na počasí.

T uzavření smlouvy: do 8. 2. 2017

T dodávka a montáž:do 31. 5. 2017

- ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby: „Rekonstrukce ČOV Bílovice“.

ZO zrušilo zadávací řízení, vzhledem k průběhu tohoto řízení, kdy byly zadavateli, Obci Bílovice, doručeny nabídky s nabídkovou cenou vyšší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

ZO schválilo vyhlášení nového zadávacího řízení na dodavatele stavby: „Rekonstrukce ČOV Bílovice“.

ZO schválilo uzavření příkazní smlouvy se společností Investa UH s.r.o.. Předmětem smlouvy je obstarání prací, spojených se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce ČOV Bílovice“. Odměna je stanovena ve výši 25.000,- Kč bez DPH.

ZO ukládá starostovi provést administrativní úkony v rámci stávajícího zadávacího řízení.

ZO ukládá starostovi uzavřít smlouvu se společností Investa UH s.r.o. na provedení nového zadávacího řízení.

T: do 6. 2. 2017

- ZO schválilo přísedící v působnosti Okresního soudu v Uh. Hradišti na funkční období 2017 – 2021. Jmenovitě: Ludmilu Kašparovskou, Bílovice č.p. 193

Boženu Dostálkovou, Bílovice, Včelary č.p. 470

- ZO bere na vědomí informaci starosty o přípravě dalších investičních a neinvestičních akcí, zahrnutých do rozpočtu Obce na r. 2017.

- ZO bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku ke dni 31. 12. 2016 přednesenou V. Brázdilem, předsedou finančního výboru.

………………………….............                                         ……………………………………

Petr Fusek                                                                          Ing. Lukáš Uherek

starosta obce                                                                         místostarosta obce